Форма 5

ДОГОВОР №

г. Ярославль	 «___» __________ 201_ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и

____________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________, действующего на основании __________, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

# Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), выполнить работы по комплексному анализу (включая создание опорной геодезической сети) гидротехнических сооружений (ГТС) с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, выдать заключение с оценкой технического состояния ГТС, а также выполнить работы по восстановлению утраченной части проекта (ГТС).

  - Работы в рамках настоящего Договора, должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора и в условной системе координат Заказчика. Техническое задание на проведение работ и программа перевода из городской условной системы координат в условную систему координат Заказчика переданы Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.

  - Сроки выполнения работ и стоимость определены Графиком работ и платежей (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

  - Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

# Стоимость работ и порядок расчетов

  - Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет _______________________________________ рублей, в том числе НДС ________________ рублей. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

  - Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по Договору либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 60 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком статьи 5 (пункты 5.3.3-5.3.9) настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Подрядчику (статья 6, пункты 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8.).

  - При необходимости корректировки объема выполняемых работ Заказчик вносит изменения в Техническое задание и письменно уведомляет об этом Подрядчика. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Техническому заданию выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.

  - Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

  - Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

  - При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему договору (подписание акта сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

# Порядок передачи документов

  - Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего договора (Акт сдачи-приемки выполненных работ, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, Дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.), направляются заказной почтой с обратным уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.

  - Передача Подрядчиком Заказчику в установленном порядке технического отчета с соответствующими графическими приложениями по результатам выполнения работ, предусмотренных Договором, осуществляетcя сопроводительными документами (накладной, письмом) Подрядчика в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.

# Порядок сдачи и приемки работ

  - Технический отчет с соответствующими графическими приложениями, отвечающий требованиям технического задания на производство работ, а также рабочий проект содержащий результаты законченных Подрядчиком работ, передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (текстовые документы в формате Word и Excel, чертежи в формате AutoCAD) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документации и акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления акта сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - В случае не обеспечения Заказчиком приемки выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 10 рабочих дней после передачи акта сдачи-приемки, работа считается принятой без каких-либо замечаний, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.

  - В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

# Права и обязанности сторон

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, а также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3. Договора.

    - Предоставить программу перевода из городской условной системы координат в условную систему координат ОАО «Славнефть-ЯНОС».

    - Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Заказчик имеет право:

    - С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Техническое задание к Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика.

    - Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.

  - Подрядчик обязан:

    - Разработать и предоставить Заказчику Технический отчет, с соответствующими графическими приложениями, содержащий результаты законченных Подрядчиком работ по комплексным инженерным изысканиям в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами, утвержденным Техническим заданием на проведение работ, и восстановленный рабочий проект, передать их Заказчику в сроки, предусмотренные Договором. Все работы выполнить в условной системе координат Заказчика.

    - Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, но не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

    - Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, и в.т.ч.:

-	Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.

    - Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Инструкции №1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции №3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции №18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции №22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции №69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции №717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил №404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положение №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

    - Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

    - Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.

    - Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

    - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

    - Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только c письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.

    - В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

    - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения, указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

    - При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным Договором, либо локальными актами Заказчика.

    - Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, в том числе в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

    - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчиков. В случае отказа Подрядчика/субподрядчиков от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

    - Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения Договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

    - До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

# Гарантии и ответственность

  - Гарантии:

    - Подрядчик гарантирует, что инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания будут выполнены в полном соответствии с Техническим заданием и нормативными требованиями к изыскательской продукции. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ обеспечит требования Ростехнадзора в области эксплуатации ГТС и СП 58.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003).

  - Ответственность:

    - Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполнения работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проверки Ростехнадзора. При обнаружении недостатков Подрядчик по письменному требованию Заказчика за свой счет устраняет замечания по выполненным работам (в т.ч. в случае необходимости проводит необходимые изыскательские работы) в установленный Заказчиком срок, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки в виде реального ущерба. В случае не устранения недостатков в установленный Заказчиком срок Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ в 10-дневный срок с момента получения письменного требования Заказчика. При этом претензии к качеству выполненных работ принимаются Подрядчиком в течение 5 лет.

    - В случае расторжения договора по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.2.1. договора.

    - В случае нарушения Подрядчиком сроков, указанных в Графике работ и платежей, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по соответствующему этапу договора за каждый день просрочки, а всего не менее (независимо от количества таких дней) 50 000 рублей.

    - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право взыскать пеню с Заказчика в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

    - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, и Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на инженерно-строительные изыскания для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 60 дней с момента подписания сторонами акта оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.

    - В случае несвоевременной (п.5.3.3.) сдачи пропусков работником Подрядчика либо субподрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск

    - В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований статьи 5.3.4-5.3.9 Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение, кроме нарушений, описанных в п.6.2.8.

    - В случае нарушения работником Подрядчика либо субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

    - В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 5.3.16., Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 5.3.16. договора.

    - Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы и пени не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

# Арбитраж

  - Все споры, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.

# Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.

# Особые обязательства сторон

  - При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели

  - При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

  - В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

- В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

  - В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

# Конфиденциальность

  - Подрядчик берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, информацию любого характера без предварительного письменного согласия Заказчика.

# Заключительные положения.

  - Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

# Приложения

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

- Техническое задание на выполнение работ.

- График работ и платежей.

| Подрядчик: | Заказчик: ОАО «Славнефть -ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, ГКП, 150000 Телефон: (4852) 44-17-87; факс (4852) 47-18-74 ИНН/КПП 7601001107/760401001, Расчетный счет № 40702810200004268190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва, Корр./счет № 30101810900000000204 БИК 044525204 ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220 |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| ________________ ________________ _____________________ _________ М.П. | ## ОАО «Славнефть-ЯНОС» ## Генеральный директор ____________________ Никитин А.А. М.П. |

Приложение №2

к Договору №______________

от___________2015 г.

ГРАФИК РАБОТ И ПЛАТЕЖЕЙ

к Договору № 			 от ______________2015 г.

| № этапа | Наименование самостоятельных этапов, оформляемых актом сдачи-приемки | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Натурное обследование ГТС (шламонакопители №1,2,3, илонакопитель №4). Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Выполнение расчетов на прочность и устойчивость ГТС и составление отчета о комплексном анализе безопасности ГТС. Выдача заключения о техническом состоянии ГТС. | 10.06.2015 |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. | Выполнить работы по восстановлению утраченной части проекта ГТС ОАО «Славнефть-ЯНОС». | 31.10.2016 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ________________ ________________ _____________________ _________ М.П. | ## ОАО «Славнефть-ЯНОС» ## Генеральный директор ____________________ Никитин А.А. М.П. |