Приложение №3

к Предложению делать Оферты № 128-КС-2015

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Решением Тендерной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» Протокол № ___________ |
|  | «____» ____________ 2015 года |

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение проектно-изыскательских работ и ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с комплексным заданием на проектирование № КЗП-Т13 (замена электрооборудования и модернизация систем электроснабжения) и Перечнем объектов для ведения авторского надзора.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание работ, вошедших в объем тендера:

Согласно Комплексному заданию на проектирование КЗП-Т13 (Приложение №1 к Договору).

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по выполнению проектно-изыскательских работ и ведению авторского надзора, в том числе учитывать затраты на все работы, сопровождающие процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, проведение экспертизы промышленной безопасности, командировочные расходы, а также разработку обоснований безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

Виды оборудования, на которое разрабатывается обоснование безопасности, определены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением».

При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Заданием на проектирование Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору.

Выбор Подрядчика на выполнение вышеуказанных работ будет осуществляться по следующим критериям оценки:

- наименьшая твердая договорная цена выполнения работ;

- наличие Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по предмету закупки, с правом заключения договоров по организации проектирования (подготовке проектной документации), стоимость которых по одному договору не менее стоимости коммерческого предложения участника по предмету закупки;

- наличие сертифицированной системы менеджмента качества в области выполнения ПИР по ИСО 9001;

- наличие опыта работы проектной организации по выполнению собственными силами проектных работ по объектам, аналогичным предмету закупки, не менее 3-х лет;

- среднегодовой оборот Контрагента по ПИР, за последние 3 года, не менее 22 млн. рублей с НДС;

- наличие специалистов для выполнения работ по предмету закупки, аттестованных в области промышленной безопасности:

- А.1 (Основы промышленной безопасности);

- Б.1.13 (Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности);

- Б.8.26 (Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажом), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах).

- возможность внепланового прибытия специалистов Подрядчика (субподрядчика) на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток;

- готовность Подрядчика разработать рабочую документацию с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и смет в программном комплексе (Смета-Багира»;

- соответствие технического предложения по составу и содержанию требованиям Комплексного задания на проектирование;

- согласие Подрядчика на выполнение доли работ, которая должна быть выполнена собственными силами, не менее 80% от стоимости оферты;

- согласие Подрядчика с условиями Договора (сроки выполнения работ, условия оплаты и др.).

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Место оказания услуг/выполнения работ: территория действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС»: трансформаторные подстанции и распределительные устройства.

Плановые сроки выполнения работ:

Начало работ – дата подписания Договора.

Окончание работ – декабрь 2017 г.

Условия оплаты работ: в течение 90 календарных дней после подписания Акта сдачи-приёмки и выставления счет-фактуры.

Выдаваемая техническая документация:

Комплексное задание на проектирование КЗП-Т13, включающее:

1. № 9-119 «Замена электрооборудования 0,4 кВ и 6кВ ТП-187 тит. 54/2 с приведением помещения к требованиям действующих норм и правил»;

2. № 17-510 «Замена оборудования 6 кВ ТП-682, ТП-683 и перевод потребителей на ТП-682»;

3. № 5-2469 «Замена оборудования РУ-0,4 кВ ТП-530»;

4. № 3-3151 «Замена РУ-0,4 кВ операторной ТП-329»;

5. № 1-2956 «Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ ТП-542»;

6. № 17-509 «Приведение температурного режима в ТП-777 в соответствие условиям эксплуатации»;

7. № КМ-1114 «Приведение температурного режима в ТП-193 (2 этаж) в соответствие условиям эксплуатации»;

8. № ПЧ-1 «Реконструкция систем электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»;

9. № 17-513 «Замена оборудования 35 кВ ГПП-Водозабор»;

10. № 9-120 «Автоматизация процесса отгрузки и хранения масел III группы тит. 54/2».

выдается Контрагентам в электронном виде, по ссылке: http://yanos.slavneft.ru/files/документация_635664177814166577.zip

2. Основные требования к продукту.

2.1. При составлении смет на разработку проектов стоимость работ должна рассчитываться по действующим справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определятся на основе расчета трудозатрат. Сметы должны быть составлены по формам 1ПС, 2П и 3П в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории российской федерации (МДС81-35.2004).

Сметы должны содержать все виды и объемы работ, указанные в Комплексном задании на проектирование и Договоре.

2.2. В течение всего срока выполнения проектных работ Контрагент должен направлять специалистов на объект проектирования для решения вопросов корректировки проектных решений и/или сбора исходных данных (при первой же необходимости их сбора) по требованию Заказчика. Количество визитов не ограничивается.

По окончании проектных работ, при возникновении необходимости в решении вопросов корректировки проектных решений во время подготовки к строительно-монтажным работам, Контрагент должен по требованию Заказчика направлять специалистов на объект проектирования.

3. Основные требования к Контрагенту.

Выполнение работ собственными силами Подрядчика, в объеме не менее 80% от стоимости оферты.

Контрагент должен иметь:

- членство Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ по предмету закупки (Свидетельства СРО) и необходимые лицензии;

- опыт выполнения ПИР по предмету закупки;

- необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- обученный и аттестованный персонал.

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

- Извещение о согласии сделать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО);

- Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);

- Договор (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика;

- Календарный план (Приложение №2 к Договору), подписанный и скрепленный печатью организации;

- Сметы (Приложение №3 к Договору), составленные в соответствии с требованиями п. 2.1 Приложения №3 к настоящему ПДО, подписанные и скрепленные печатью организации;

- Форма отчета о ходе выполнения проектных работ (Приложение №4 к Договору), подписанная и скрепленная печатью организации;

- Состав раздела рабочего проекта по автоматизации (Приложение №5 к Договору), подписанный и скрепленный печатью организации, в редакции Заказчика;

- Требования к передаче документации (Приложение №6 к Договору), подписанные и скрепленные печатью организации, в редакции Заказчика;

- Обязательства Подрядчика по ведению авторского надзора (Приложение №7 к Договору), подписанные и скрепленные печатью организации, в редакции Заказчика;

- Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за последние 3 года, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);

- Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);

- Перечень аффилированных организаций (Приложение № 7 к настоящему ПДО);

- Справка (в произвольной форме) о среднегодовом обороте Контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за 2014 год) и «Отчет о прибылях и убытках» (за последние 3 года: 2012, 2013 и 2014 г.г.), заверенная подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Письмо (в произвольной форме) подтверждающее возможность внепланового прибытия специалистов Подрядчика (субподрядчика) на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток (с указанием сведений о местах расположения офиса (филиалов) и транспортной доступности);

- Письмо (в произвольной форме) подтверждающее готовность разработать рабочую документацию с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и смет в программном комплексе «Смета-Багира»;

- Письмо (в произвольной форме) подтверждающее согласие Подрядчика по выполнению доли работ, которая должна быть выполнена собственными силами, не менее 80% от стоимости оферты;

- Заверенная копия действующего Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Заверенная копия действующего Свидетельства системы менеджмента качества в области выполнения ПИР по ИСО 9001;

- Письмо (в произвольной форме) подтверждающее согласие Контрагента с условиями Договора (сроки выполнения работ, условия оплаты выполненных работ и др.).

4. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Директор по снабжению					____________________ В.Ф. Желязков