**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №380-КР-2015 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на выполнение **комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по** **проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5 % от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить пени в размере 0,5 % от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора подряда на выполнение **- комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по** **проекту № 18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** (Работы) на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | **Выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** |
| Сроки проведения работ |  |
| Стоимость проведения работ в руб. (без НДС) |  |
| Полная стоимость работ в руб. (с НДС) |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия выполнения работ |  |
| Условия оплаты работ |  |
| Дополнительные условия |  |

**1. Настоящее предложение действует до "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.**

**3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.**

**4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.**

**5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.**

*МП Подпись:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 4**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО |
| Решением Тендерной комиссии  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  Протокол № 193 |
| «21» октября 2015 года |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

Предмет закупки: **Выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту № 18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"**

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

согласно Техническому заданию на **Выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту № 18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** (Приложение № 1 к договору).

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем тендера, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ.

При необходимости увеличения или уменьшения объема работ по сравнению с Техническим заданием Заказчик вносит изменения в Техническое задание, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Техническому заданию выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»)

Плановые сроки выполнения работ:

*Начало работ –* ***ноябрь 2015 г.,***

*окончание работ –* ***август 2016 г.***

Условия оплаты работ:

по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору, оплате не подлежит.

Выдаваемая контрагентам техническая документация:

1. Техническое задание на выполнение пуско-наладочных работ по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926" (Приложение №1 к договору), выдается контрагентам в электронном виде.
2. Проект №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926" (Приложение №2 к договору), выдается контрагентам в электронном виде.

**2. Основные требования к продукту.**

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемым Заказчиком Техническим заданием на **Выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту № 18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** (Приложение №1 к договору).

**3. Основные требования к Контрагенту.**

Контрагент должен иметь:

* членство Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации на проведение указанных видов работ;
* опыт выполнения указанных видов работ на ТЭК России собственными силами не менее 1 раза за последние 3 года;
* персонал, аттестованный в области промышленной безопасности;

необходимое инструментальное, приборное и нормативно-техническое обеспечение, специализированное программное обеспечение;

* отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий (письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации);
* финансовые средства и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.

Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:

* извещение о согласии делать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* оформленный со стороны контрагента и подписанный им Договор с приложениями (при их наличии) по форме 5 в двух экземплярах;
* копии Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного СРО контрагента и субподрядных организаций;
* справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах на предприятиях ТЭК РФ за 3 года (Форма №6), референц-лист, копии отзывов заказчиков;
* справка о кадровых ресурсах, за подписью руководителя организации (Форма 7), с приложением копий удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности;
* справка о наличии инструментального, приборного обеспечения (Форма 8), с приложением копий паспортов, свидетельств о поверке;
* справка о наличии специализированного программного обеспечения (Форма 9);
* гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно п.6.15 договора подряда, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

* гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Контрагент гарантирует качество проводимых Работ, гарантийный срок на которые должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента проведения приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителей Заказчика;
* Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий;
* перечень аффилированных организаций (Форма 10).

Контрагент может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**4. Условия выполнения работ.**

Условия выполнения работ определяются проектом договора (Форма 5) и Техническим заданием на **выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** (Приложение №1 к договору).

**5. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора, Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Форма 5 «Форма договора»**

ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_

г. Ярославль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства **по выполнению комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** в соответствии с техническим заданием Заказчика. Виды выполняемых Подрядчиком работ перечислены в Техническом задании **«на выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** от «28» августа 2015г. (далее по тексту - ТЗ), являющегося приложением к настоящему договору (Приложение № 1). Результатом работ по настоящему договору является технический отчет, включающий данные о проведенных проверках, настройках, испытаниях электрооборудования и программировании оборудования (далее – Технический отчет).

1.2. Заказчик принимает выполненную работу и производит её оплату.

**2. Объёмы и сроки выполнения работ**

2.1. Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии с ТЗ Заказчика.

2.2. Сроки выполнения работ:

Начало работ – ноябрь 2015 г.

Окончание работ – август 2016 г.

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Сроки выполнения каждого этапа и предоставление отчётных документов по каждому этапу установлены «**Календарным планом выполнения комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой** **по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"** (далее по тексту - Календарным планом), являющегося приложением к настоящему Договору (Приложение № 2). Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Предварительная приемка Заказчиком части работ (в т.ч. и по отдельным этапам) не влияет на установленное в п.1.1 правило, определяющее результат работ.

Отсутствие Технического отчета свидетельствует о недостижении результата работ по договору (несмотря на предварительную приёмку Заказчиком части работ, в т.ч. и по отдельным этапам).

**3. Стоимость работ**

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, в т.ч. понесенные во исполнение пунктов 6.3.-6.8., 6.16 договора.

3.2. Стоимость работ по п. 3.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора).

3.3. В случае увеличения Заказчиком объёмов работ по сравнению с объёмом, указанным в приложении №1, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объёмов, стоимости работ и сроков их выполнения.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.

**4. Порядок расчётов**

4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счёта-фактуры.

4.3. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путём направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

4.4. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

4.5. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.

**5. Обеспечение материалами, приборами и инструментами**

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами, приборами и инструментами, необходимыми для выполнения работ, согласно ТЗ.

5.2. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов, приборов и инструментов. Подрядчик обязуется выполнить принятие, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов, приборов и инструментов.

5.3. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, приборы и инструменты должны иметь:

* сертификаты качества, выданные производителем;
* сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования;
* технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

**6. Права и обязанности Подрядчика**

6.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами:

- Правилами устройства электроустановок (действующее издание);

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2014.

6.2. Обеспечить:

-- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

-- ведение учёта выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

-- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

-- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ, связанных с невыполнением ТЗ.

6.3. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.3.1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:

-- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-- ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

-- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;

-- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.;

-- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденные Приказом Министерства Энергетики РФ 13.01.2003 г.;

-- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 24.07.2013 г.;

-- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 г.;

-- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённые Приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г.

6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме;

- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

6.3.3. Обеспечить соблюдение своими работниками, а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

6.3.4. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).

6.3.5. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

6.3.6. Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников, а также работников третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

6.3.7. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика

6.3.9. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.4. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.5. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

6.6. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом №23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.

6.7. Подрядчик обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.

6.8. Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нём локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.

6.9. Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

-- выданного СРО свидетельства о допуске к энергетическим обследованиям объектов добычи, производства, транспортировки и хранения энергетических ресурсов и воды;

-- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.10. Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

6.11. Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днём окончания срока соответствующего пропуска или за днём увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

6.12. Привлечение Подрядчиком субподрядной организации осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Субподрядчики должны быть аккредитованы Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.

6.13. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее 10 дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.14. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.13. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

6.15. До начала выполнения работ по договору Подрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Подрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Подрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

Подрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несёт перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

6.16. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика.

Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика.

Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации.

**7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приёмки работ**

7.1. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ предоставить Подрядчику необходимую документацию и иную необходимую информацию.

7.2. Заказчик обязан организовать допуск специалистов Подрядчика к производственным объектам Заказчика.

7.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4. Заказчик не несёт ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

7.5. Заказчик обязан приступить к приёмке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объёмов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт выполненных работ.

7.6. Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором (приложением к договору) работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (Технический отчет). Приёмка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приёмки выполненных работ, в котором указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объёме.

7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы, Заказчик вправе отказаться от приёмки соответствующих работ. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы оплате не подлежат.

**8. Гарантийные обязательства**

8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует предоставление отчётных документов в полном объёме (комплектно) и в сроки предусмотренные настоящим Договором. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

**9. Ответственность сторон**

9.1. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1-6.3.2., 6.3.4.-6.3.7., 6.12., 6.16. договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.3. В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.4. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

9.5. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.13. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.6. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта выполнения работ, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта выполнения работ, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.15, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.15 договора.

9.8. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, в т.ч. по отдельным этапам, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки (а в случае нарушения срока выполнения работ по 6 этапу – 0,1 % стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки). В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по этапу №6 более чем на 30 календарных дней, либо отказа/уклонения Подрядчика от выполнения работ по этапу №6, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора. Результат работы по договору в этом случае признается недостигнутым, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику ранее полученные суммы по договору в течение трех дней со дня получения уведомления Заказчика.

9.9. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

**10. Расторжение договора**

10.1. Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядными организациями требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.12 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней.

10.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

-- Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-- Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 30 дней;

-- Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 30 дней;

-- Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечёт задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

10.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесённые им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечёт его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

**11. Прочие условия**

11.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам не допускается.

11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору в целом переходит к Заказчику после приёмки результата работ в соответствии с п. 7.6. договора.

11.6. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.7. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.8. При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

11.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов - до полного завершения.

**12. Конфиденциальность**

12.1. Подрядчик обязуется не разглашать информацию конфиденциального характера или составляющую коммерческую тайну Заказчика.

**13. Приложения**

13.1. Техническое задание на выполнение комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926".

13.2. Календарный план выполнения комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926".

**14. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  ***О ОАО «Славнефть-ЯНОС»***  Российская Федерация,  150023, г.Ярославль,  Московский проспект, д.130  ИНН 7601001107, КПП 760401001  Р/сч 40702810200004268190 в  АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г.Москва  К/сч 30101810900000000204,  БИК 044525204  ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220.  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Никитин | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение №1**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Е.Н. Карасев

« » 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение** **комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926"**

**Цель проведения работ:**

Проведение полного комплекса технических мероприятий по обеспечению диспетчеризации электрооборудования ГПП-4,9, ТП-901,972,926 с целью контроля и мониторинга за ним.

**Состав работ:**

- организационная и инженерная подготовка;

- изучение проектной документации;

- обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполнение монтажных работ;

- определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий – изготовителей оборудования и проектом;

- регулировку, настройку отдельных видов оборудования с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы;

- комплексное опробование;

- подготовка и сдача Заказчику технического отчета, включающего данные о проведенных проверках, настройках, испытаниях электрооборудования и программировании оборудования АСУЭ.

| **№**  **раб** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Наим. материала** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ГПП-4** |  |  |  |
|  | Проверка и наладка автоматизированной системы управления энергохозяйством-АСУЭ(II категории технической сложности, количество налоговых информационных сигналов-206, количество дискретных информационных сигналов-349) | шт. | 1 | Приборы |
|  | Корректировка конфигурации программного файла, программирование и проверка микропроцессорных устройств защиты и управления REF 542+, Micom, Тиросот, Satec | шт. | 44 | Приборы |
| **2.** | **ГПП-9** |  |  |  |
| 2.1. | Проверка и наладка автоматизированной системы управления энергохозяйством-АСУЭ(II категории технической сложности, количество налоговых информационных сигналов-212, количество дискретных информационных сигналов-382) | шт. | 1 | Приборы |
| 2.2. | Корректировка конфигурации программного файла, программирование и проверка микропроцессорных устройств защиты и управления REF 542+, RET, Тиросот | шт. | 53 | Приборы |
| **3.** | **ТП-901** |  |  |  |
| 3.1. | Проверка и наладка автоматизированной системы управления энергохозяйством-АСУЭ(II категории технической сложности, количество налоговых информационных сигналов-275, количество дискретных информационных сигналов-133) | шт. | 1 | Приборы |
| 3.2. | Корректировка конфигурации программного файла, программирование и проверка микропроцессорных устройств защиты и управления Sepam,Тиросот | шт. | 41 | Приборы |
| **4.** | **ТП 926** |  |  |  |
| 4.1. | Проверка и наладка автоматизированной системы управления энергохозяйством-АСУЭ(II категории технической сложности, количество налоговых информационных сигналов-141, количество дискретных информационных сигналов-55) | шт. | 1 | Приборы |
| 4.2. | Корректировка конфигурации программного файла, программирование и проверка микропроцессорных устройств защиты и управления REF 542+, Тиросот | шт. | 16 | Приборы |
| **5.** | **ТП 972** |  |  |  |
| 5.1. | Проверка и наладка автоматизированной системы управления энергохозяйством-АСУЭ(II категории технической сложности, количество налоговых информационных сигналов-68, количество дискретных информационных сигналов-196) | шт. | 1 | Приборы |
| 5.2. | Корректировка конфигурации программного файла, программирование и проверка микропроцессорных устройств защиты и управления REF 542+, Тиросот | шт. | 18 | Приборы |

Главный энергетик С.Л. Егоров

Начальник ОГЭ А.Л. Опарин

Зам. директора по ремонту ООО «ЯНОС-Энерго» М.В. Седов

Начальник ЭТЛ ООО «ЯНОС-Энерго» Л.Ш. Малиновский

**Приложение №2**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.**

**Календарный план**

**выполнения комплексного опробования электрооборудования под нагрузкой по проекту №18031-ЭУ "Система диспетчерского электроснабжения (Технического учёта электроэнергии) Цех 17 ГПП-9, ГПП-4, ТП-901, ТП-972, ТП-926".**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **этапа работы** | **Срок проведения этапа** | **Стоимость работ, руб. без НДС** |
| 1 | Этап 1. ГПП-4. | ноябрь 2015 г. |  |
| 2 | Этап 2. ГПП-9. | декабрь 2015 г. |  |
| 3 | Этап 3. ТП-972. | февраль 2016 г. |  |
| 4 | Этап 4. ТП-901. | апрель 2016 г. |  |
| 5 | Этап 5. ТП-926. | июнь 2016 г. |  |
| 6 | Этап 6. Технический отчет. | июль 2016 г. |  |
| **Итого по договору:** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** |  | **ПОДРЯДЧИК** |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Никитин |  |  |

**Форма №6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  \* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании | | | | | | | |

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах\*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты (в том числе инженеры-электрики и др.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

\* В данной форме приводятся сведения о специалистах, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии инструментального, приборного обеспечения\*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, год выпуска, дата поверки и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |
| … |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляется инструментальное, приборное обеспечение, которое будут использовано при выполнении договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Справка о наличии специализированного программного обеспечения\*** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| № | Наименование | | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | | Примечания | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  | | | | |
| 2 |  | |  | |  | |  | | | | |
| 3 |  | |  | |  | |  | | | | |
| … |  | |  | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Дата заполнения | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | |  | |  | |  | |

\* В данной форме перечисляется специализированное программное обеспечение, которое будут использовано при выполнении договора

**Форма 10**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**