**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: выполнение работ по замене, ремонту оконных блоков и дверных проемов объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:**

Работы по замене, ремонту оконных блоков и дверных проемов объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:** начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31 июля 2019 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Объемы и виды работ, сроки их выполнения будут определяться в соответствии с утвержденными Заказчиком наряд-заказами (**Приложение №2 к проекту Договора**). Стоимость замены оконных блоков, дверных проемов будет определяться на основании утвержденных Заказчиком стоимостных расчетов, составленных с применением Расчетов стоимости изготовления и замены 1 м2 оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профилей с наружной и внутренней отделкой (**Приложение №1 к проекту Договора)**. Стоимость ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профиля, работ, неучтенных Приложением №1 к проекту договора определяется согласованным с Заказчиком расчетом (калькуляцией).

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.

**Проектно-техническая документация**:

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденными Заказчиком наряд-заказами и стоимостными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

**2. Основные требования к продукту.**

Работы по замене, ремонту оконных блоков и дверных проемов объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС». Работы должны выполняться в соответствии с утвержденными Заказчиком наряд-заказами и стоимостными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 30971-2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н, Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» с изменениями внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2017 № 113.

Осуществлять работы в соответствии со сметными расчетами, утвержденной дефектной ведомостью, нормативными документами, указанными в п. п. 5.4, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Опыт выполнения работ по замене оконных и дверных блоков ПВХ и алюминиевого профилей (с изготовлением или закупкой изделий ПВХ контрагентом), с опытом выполнения работ по наружной и внутренней отделке оконных и дверных проемов | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист. | лет | 3 и более |
| 2 | Среднегодовой объем выполненных общестроительных работ за последние 3 года. | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7) | рубль | 3 000 000  и более |
| 3 | Иметь производственные мощности или договорные отношения с производителем или договор о намерениях с производителем для обеспечения поставки готовых изделий из ПВХ и алюминиевого профилей, согласно произведенных геометрических замеров, в течении 10 (десяти) рабочих дней; и выполнения работ по замене оконных и дверных блоков ПВХ и алюминиевого профилей в объеме соответствующему предмету закупки (проведения замеров, изготовления и замене изделий в год). | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | м2 в год | 600 и более |
| 3.1 | Контрагент, должен обеспечить соответствие следующих технических характеристик изделий из ПВХ профиля:  - профиль рамы - (не менее 3 камер), толщиной 70 мм с замкнутым армирующем профилем жесткости;  - стеклопакеты двухкамерные толщиной не менее 40 мм, толщина стекла не менее 4 мм;  - с возможностью монтажа фурнитуры и поворотно-откидных механизмов с 4-х ступенчатым механизмом проветривания;  - с коэффициентом сопротивления теплопередачи изделий не менее 0.85 м.кв. с/Вт. | Да/нет | Да |
| 3.2 | Контрагент, должен обеспечить соответствие следующих технических характеристик изделий из алюминиевых профилей с обжимным сухарно-клеевым способом соединения:  - «теплого» профиля (для наружной установки) 62-71мм с возможностью установки стеклопакетов 24-42 мм;  - «холодного» профиля (для внутренних помещений) не менее 45 мм, с одинарным остеклением. | Да/нет | Да |
| 3.3 | Используемые материалы должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества, подтверждающие качество использованных материалов. На каждое изделие должен предоставляться паспорт. | Копии сертификатов | Да/нет | Да |
| 4 | Наличие ответственных за организацию и проведение Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах по категориям А1, Б1. | Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации | Копии | 2 и более |
| 4.1 | Наличие в штате специалиста по охране труда | 1. Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации | Копии | 1 и более |
| 5 | Обученный персонал с опытом работы по замене и наружной и внутренней отделке оконных блоков и дверных проемов из ПВХ и алюминиевого профилей: |  |  | Информация приводится ниже |
| 5.1 | Наличие специалистов по полному комплексу работ по замене оконных блоков и дверных проемов из ПВХ и алюминиевого профилей, (ревизии, проведения замеров оконных проемов для определения геометрических размеров оконных блоков и дверных проемов, монтажу и ремонту ПВХ изделий и изделий из алюминиевого профиля), имеющих опыт работы 3 и более лет и прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности.  С навыками применения инструментов и оснастки отечественного и импортного производства ( ручных, пневмо-, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации) | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | Чел. | 6 и более |
| 6 | Наличие в собственности достаточного количества специальной техники, находящейся в собственности или в аренде: |  |  |  |
| 6.1 | - наличие грузовой-пассажирской транспортной техники оборудованной пирамидой для перевозки изделий из ПВХ и алюминиевых профилей, стеклопакетов, а также персонала, оборудования, запчастей, материалов, | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | Ед. | 1 и более |
| 6.2 | - наличие в собственности электроинструмента (перфораторы, электролобзики, шлифмашинки), | Ед. | 6 и более |
| 6.3 | - наличие в собственности (аренде) автовышки для проведения работ | Ед. | 1 и более |
| 6.4 | - наличие наружных и внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой до 16 м, площадью 4 м2, подвесными лестницами, ограждениями и настилами, вышек-туров, лесов ножничного типа. | Компл. | 1 и более |
| 7 | Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 8 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 9 | Возможность выполнения работ по замене и наружной и внутренней отделке оконных блоков и дверных проемов из ПВХ и алюминиевого профилей собственными силами в качестве Ген. подрядчика | Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда). | Да/нет | 90 и более |
| 10 | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.4, 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и материалы должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору непосредственно на объекте заказчика. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков

Форма 3

ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_

г. Ярославль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. Подрядчик принимает на себя обязательства по **выполнению работ по замене оконных блоков и дверных проемов в соответствии с заданием Заказчика**. Задание определяется Приложениями к настоящему договору (приложение № 3 к настоящему Договору). Приложения оформляются согласно стоимостных расчетов, составленных на основании утвержденных Заказчиком наряд - заказов Приложение № 2 к настоящему Договору и Расчетов стоимости изготовления и монтажа 1 м2 оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профилей с наружной и внутренней отделкой **Приложение № 1** к настоящему Договору.
2. **Объёмы и сроки выполнения работ**
   1. Объемы и виды выполняемых работ определяются стоимостными расчетами, составленными на основании утвержденных Заказчиком наряд - заказов, являющимися неотъемлемой частью приложений к настоящему договору.
   2. Сроки выполнения работ: **начало** **работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31 июля 2019 г.** Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).
3. **Стоимость работ**
   1. Максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора составляет **15 000 000 руб.,** кроме того НДС 2 700 000 руб. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение настоящего договора, в частности, раздела 6 договора.

Стоимость поручаемых Подрядчику работ по замене оконных и дверных блоков указывается в оформленных приложениях к Договору (по форме Приложения №2 к настоящему договору) и определяется на основании утвержденных Заказчиком наряд - заказов Приложение №2 к настоящему Договору и Расчетов стоимости изготовления и замены 1 м2 оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профилей с наружной и внутренней отделкой Приложение №1 зафиксированного данным Договором. Стоимость работ по замене оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профилей, неучтенных Приложением №1 к проекту договора определяется согласованным с Заказчиком расчетом (калькуляцией).

* 1. При согласовании Приложений №1 и №2 Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанный в настоящем пункте и Приложениях №1 и №2 порядок определения стоимости работ является достаточным для полного и качественного выполнения работ.
  2. С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
  3. Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п.3.1. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.
  4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

1. **Порядок расчетов**
   1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
   2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.
   3. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
   4. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
   5. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
2. **Обеспечение материалами и оборудованием**
   1. Материалы и запасные части при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов.
   2. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
   3. Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и запасных частей.
   4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем,
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
* Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору изделия Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

* 1. Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие стоимостным расчетам, государственным стандартам и техническим условиям.
  2. При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

1. **Права и обязанности Подрядчика**

**В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:**

* 1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 30971-2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н, Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» с изменениями внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2017 № 113.
  2. Обеспечить:

- обеспечить проведение геометрических замеров будущего изделия ПВХ, согласно действующим нормам и правилам, и соответствие каждого изделия ПВХ результатам замеров, а также снабдить каждое изделие паспортом;

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

- выполнение объёма работ, составляющего не менее 90%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 10% работ;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

* 1. При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.
  2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

**В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:**

* 1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
  2. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

* 1. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 6.6 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
  2. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
  3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
  4. Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).
  5. Обеспечить каждое административное помещение Подрядчика аптечками с медикаментами для оказания первой помощи работникам.
  6. Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
  7. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
  8. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
  9. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.
  10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.
  11. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
  12. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
  13. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

**Прочие обязательства Подрядчика:**

* 1. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
  2. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
  3. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
  4. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.5 -6.21, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
  5. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

* 1. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
  2. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
  3. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика.
  4. Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика.
  5. Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации.
  6. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
  7. Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

* 1. Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
  2. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
  3. С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
  4. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
  5. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.35 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

1. **Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ**
   1. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
   2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
   3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
   4. Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ (**Приложение №4** к данному Договору).
   5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт выполненных работ.
   6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4 договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ, в котором указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
   7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
   8. В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).
2. **Гарантийные обязательства**
   1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации изделия либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в фурнитуры и материалах поставки Заказчика.
   2. Гарантийный срок на изделие из профиля ПВХ и алюминиевого профиля – 5 лет. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Подрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.
   3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
   4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.
3. **Ответственность сторон**
   1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
   2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
   3. В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
   4. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.5 – 6.18 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
   5. В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
   6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
   7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.35 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
   8. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имела место поломка изделия и его составляющих,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

* 1. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.24, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п.6.24 договора.
  2. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
  3. В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.2.
  4. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

1. **Расторжение договора**
   1. Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.5 – 6.18 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней.
   2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

* Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
* Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
* Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней.
  1. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1 – 10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
  2. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

1. **Прочие условия**
   1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
   2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
   3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
   4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

* 1. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.
  2. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

* 1. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
  2. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
  3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
  4. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
  5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.07.2019 г., по расчетам до полного их урегулирования.

**Приложения:**

1. Расчеты стоимости изготовления и замены 1 м2 оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профилей с наружной и внутренней отделкой.

2. Бланк наряд - заказа.

3. Бланк приложения к договору.

4. Бланк акта выполненных работ.

1. **Адреса и реквизиты сторон**

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОАО «Славнефть-ЯНОС»***  Российская Федерация,  150023, г. Ярославль,  Московский проспект, д.130  ИНН 7601001107 КПП 997150001  Р/сч 40702810200004268190  в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»  г. Москва  К/сч 30101810900000000204  БИК 044525204  ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Никитин** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение № 1 к Договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Расчеты стоимости изготовления и замены 1 м2 оконных и дверных блоков из ПВХ и алюминиевого профилей с наружной и внутренней отделкой.**

**Расчет стоимости изготовления и замены 1 м2 оконного блока ПВХ с наружной и внутренней отделкой откосов\*.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей затрат** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб. (без НДС)** | **Сумма, руб. (без НДС)** |
| 1 | Сырье и материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Саморез универс.WS 3.9 х16 бел. оконный | шт. |  |  |  |
| 1.2 | Саморезы для окон.профиля сверло 3.9х25 | шт. |  |  |  |
| 1.3 | Саморез универс. S 3.9х32 окон.бел. | шт. |  |  |  |
| 1.4 | Саморез универс. WS 4.1х25 бел. оконный | шт. |  |  |  |
| 1.5 | Подставочный профиль | пог.м. |  |  |  |
| 1.6 | Выравнивающая подкладка под стеклопакет 1000 | шт. |  |  |  |
| 1.7 | Соединитель импоста | шт. |  |  |  |
| 1.8 | Армирование lх = 4 m. lу=1,5 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.9 | Армирование для импоста lх = 1 m. lу=1,5 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.10 | Штапик для стеклопакета 24 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.11 | Импост не менее 60 мм, 3-х камерный или больше | пог.м. |  |  |  |
| 1.12 | Рама не менее 60 мм, 3-х камерная или больше | пог.м. |  |  |  |
| 1.13 | Створка не менее 60 мм, 3-х камерная или больше | пог.м. |  |  |  |
| 1.14 | Подкладка под стеклопакет 24 х100 х 3 | шт. |  |  |  |
| 1.15 | Фурнитура оконная ROTO | шт. |  |  |  |
| 1.16 | Герметик силиконовый | шт. |  |  |  |
| 1.17 | Жидкий пластик | шт. |  |  |  |
| 1.18 | Средство для очистки профиля | шт. |  |  |  |
| 1.19 | Анкер рамный 182 мм | шт. |  |  |  |
| 1.20 | Саморез – сверло 3,5 х 11 | шт. |  |  |  |
| 1.21 | ПСУЛ | шт. |  |  |  |
| 1.22 | Пена монтажная температурой применения до – -18о С | шт. |  |  |  |
| 1.23 | Очиститель пены | шт. |  |  |  |
| 1.24 | Отлив 200 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.25 | F – образный профиль | пог.м. |  |  |  |
| 1.26 | Р – образный профиль | пог.м. |  |  |  |
| 1.27 | Подоконник РБК 500 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.28 | Накладка на подоконник | шт. |  |  |  |
| 1.29 | Сендвич - панель 10 мм | шт. |  |  |  |
| 1.30 | Мешки для мусора | шт. |  |  |  |
| 1.31 | Брус 40х10 | шт. |  |  |  |
| 1.32 | Лента оградительная | пог.м. |  |  |  |
| 1.33 | Шуруп центральный импостной | шт. |  |  |  |
| 1.34 | Утеплитель | пог.м. |  |  |  |
| 1.35 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) толщиной не менее 32 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.35.1 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) толщиной не менее 40 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.36 | Металлизированная пароизоляционная лента с дублированным нетканным полотном | шт. |  |  |  |
| 1.37 | Гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента из мембранного типа (центральный теплоизоляционный слой) | шт. |  |  |  |
| 1.38 | Самоклеющаяся тепло-, гидро- звукоизоляционная лента (внутренний пароизоляционный слой) | шт. |  |  |  |
| 1.41 | Мешки для мусора | Шт. |  |  |  |
| 1.42 | Утилизация строительных отходов на полигоне Скоково | М3 |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2 оконного блока ПВХ с наружной и внутренней отделкой и однокамерным стеклопакетом не менее 32 мм, с НДС:** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2 оконного блока ПВХ с наружной и внутренней отделкой и двухкамерным стеклопакетом не менее 40 мм, с НДС:** | Руб. |  |  |  |

\*- в стоимость 1 кв.м входят все затраты и стоимость всех работ по изготовлению, транспортировке и монтажу изделия, демонтажу старого оконного блока, подготовке оконного проема для монтажа нового окна, наружной и внутренней отделке откосов, уборке и вывозу строительного мусора с места проведения работ.

Расчет на изготовление и замену витража (1 м2) из алюминиевого профиля\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Кол- во | Цена, руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| 1 | Сырье и материалы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Ригель глубиной 34 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.2 | Стойка глубиной 133 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.3 | Декоративная крышка ригеля | пог.м. |  |  |  |
| 1.4 | Декоративная крышка стойки | пог.м. |  |  |  |
| 1.5 | Прижимная планка | пог.м. |  |  |  |
| 1.6 | Подкладка под одинарное стекло | пог.м. |  |  |  |
| 1.7 | Закладной сухарь для КRF-107 | пог.м. |  |  |  |
| 1.8 | Закладной сухарь ригеля | пог.м. |  |  |  |
| 1.9 | Спейсер 14 | пог.м. |  |  |  |
| 1.10 | Пластина 4 мм (С-Р система) | шт. |  |  |  |
| 1.11 | Саморез ВС 4,2х 16 DIN 7981 А2 ГОСТ 10619-80 | шт. |  |  |  |
| 1.12 | Саморез ВС 4.2x16 DIN 7982 А2 ГОСТ 10619-80 | шт. |  |  |  |
| 1.13 | Саморез ВС 5.5x19 DIN 7976 А2 ГОСТ 10619-80 | шт. |  |  |  |
| 1.14 | Болт анкерный | шт. |  |  |  |
| 1.15 | Лента бутиловая 45 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.16 | Уплотнитель под прижим 5,6 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.17 | Уплотнитель под СП 3,6 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.18 | Уплотнитель в стойку 3,6 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.19 | Стекло 6 мм | м2 |  |  |  |
| 1.19.1 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) толщиной не менее 24 мм , толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.19.2 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) толщиной не менее 32 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.20 | Анкерные пластины | шт. |  |  |  |
| 1.21 | Саморез 3.5\*11 сверло | шт. |  |  |  |
| 1.22 | Пена монтажная с температурой применения до – -18 Со | шт. |  |  |  |
| 1.23 | Очиститель пены | шт. |  |  |  |
| 1.24 | Нащельник 150 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.27 | Мешки для мусора | шт. |  |  |  |
| 1.28 | Утилизация строительных отходов на полигоне "Скоково" | м3. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены витража (1 м2) из алюминиевого профиля с одинарным стеклом 6 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены витража (1 м2) из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом не менее 24 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены витража (1 м2) из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом не менее 32 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |

\*- в стоимость 1 кв.м входят все затраты и стоимость всех работ по изготовлению, транспортировке и монтажу изделия, демонтажу старого оконного блока, подготовке оконного проема для монтажа нового окна, наружной и внутренней отделке откосов, уборке и вывозу строительного мусора с места проведения работ.

РАСЧЕТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) из ПВХ\*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Кол- во | Цена, руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| 1 | Сырье и материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Саморез универс. WS 3.9\*16 бел. оконный | шт. |  |  |  |
| 1.2 | Саморезы для окон.профиля сверло 3,9\*25 | шт. |  |  |  |
| 1.3 | Саморез универс. S 3.9\*32 окон.белый | шт. |  |  |  |
| 1.4 | Саморез универс. WS 4,1\*25 бел. оконный | шт. |  |  |  |
| 1.5 | Выравнивающая подкладка под стеклопакет | шт. |  |  |  |
| 1.6 | Соединитель импоста | шт. |  |  |  |
| 1.7 | Армирование рамы 31\*32\*20 | пог.м. |  |  |  |
| 1.8 | Армирование для импоста 20\*30\*1,5 | пог.м. |  |  |  |
| 1.9 | Армирование створки 40\*50\*2,0 | пог.м. |  |  |  |
| 1.10 | Штапик для ст/п 24 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.11 | Импост 3-х камерный | пог.м. |  |  |  |
| 1.12 | Рама дверная | пог.м. |  |  |  |
| 1.13 | Створка 3-х камерная | пог.м. |  |  |  |
| 1.14 | Подкладка под стеклопакет 24\* 100\*3 | шт. |  |  |  |
| 1.15 | Фурнитура дверная | шт. |  |  |  |
| 1.16 | Герметик силиконовый | шт. |  |  |  |
| 1.17 | Жидкий пластик | шт. |  |  |  |
| 1.18 | Средство для очистки профиля | шт. |  |  |  |
| 1.19 | Анкер рамный 182 мм | шт. |  |  |  |
| 1.20 | Саморез 3.5\* 11 сверло | шт. |  |  |  |
| 1.21 | ПСУЛ | шт. |  |  |  |
| 1.22 | Пена монтажная с температурой применения до – -18 Со | шт. |  |  |  |
| 1.23 | Очиститель пены | шт. |  |  |  |
| 1.24 | Нащельник металлический 150 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.25 | Нащельник ПВХ самоклеющийся 100 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.26 | Закладные для створки | шт. |  |  |  |
| 1.28 | Лента оградительная | пог.м. |  |  |  |
| 1.29 | Шуруп центральный им постной | шт. |  |  |  |
| 1.30 | Сэндвич - панель 24 мм | м2 |  |  |  |
| 1.30.1 | Стекло 6 мм | м2 |  |  |  |
| 1.30.2 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) толщиной не менее 32 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.30.3 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) толщиной не менее 40 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.31 | Пластизол | М2 |  |  |  |
| 1.32 | Доводчик дверной с низкотемпературным маслом | шт. |  |  |  |
| 1.33 | Мешки для мусора | шт. |  |  |  |
| 1.36 | Утилизация строительных отходов на полигоне Скоково | м3 |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) из ПВХ с сэндвич**- **панелью 24 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) из ПВХ с одинарным остеклением, стекло 6 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) из ПВХ с однокамерным стеклопакетом не менее 32 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом не менее 40 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |

\*- в стоимость 1 кв.м входят все затраты и стоимость всех работ по изготовлению, транспортировке и монтажу изделия, демонтажу старого оконного блока, подготовке оконного проема для монтажа нового окна, наружной и внутренней отделке откосов, уборке и вывозу строительного мусора с места проведения работ.

РАСЧЕТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНУ ВНУТРЕННИХ (ХОЛОДНЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ\*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Кол- во | Цена, руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| 1 | Сырье и материалы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Порог | пог.м. |  |  |  |
| 1.2 | Адаптер щеточного уплотнителя | пог.м. |  |  |  |
| 1.3 | Адаптер уплотнителя | пог.м. |  |  |  |
| 1.4 | Штапик | пог.м. |  |  |  |
| 1.5 | Рама | пог.м. |  |  |  |
| 1.6 | Створка Z-обр. | пог.м. |  |  |  |
| 1.7 | Створка Т-обр. | пог.м. |  |  |  |
| 1.8 | Импост | пог.м. |  |  |  |
| 1.9 | Цоколь | пог.м. |  |  |  |
| 1.10 | Соединительная закладная | пог.м. |  |  |  |
| 1.11 | Фурнитура | шт. |  |  |  |
| 1.12 | Саморез 5x70 | шт. |  |  |  |
| 1.13 | Фетр 7x6 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.14 | Уплотнитель под штапик 3 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.15 | Уплотнитель под притвор | пог.м. |  |  |  |
| 1.16 | Сэндвич- панель 24 мм | м2 |  |  |  |
| 1.16.1 | Стекло 6 мм | м2 |  |  |  |
| 1.17 | Пластизол | м2 |  |  |  |
| 1.18 | Анкер рамный 202 мм | шт. |  |  |  |
| 1.19 | Саморез 3,5\* 11 сверло | шт. |  |  |  |
| 1.20 | Пена монтажная с температурой применения до – - 18 Со | шт. |  |  |  |
| 1.21 | Очиститель пены | шт. |  |  |  |
| 1.22 | Нащельник 150 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.23 | Доводчик дверной с низкотемпературным маслом | шт. |  |  |  |
| 1.24 | Мешки для мусора | шт. |  |  |  |
| 1.27 | Утилизация строительных отходов на полигоне "Скоково" | м2 |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **ВНУТРЕННИХ (ХОЛОДНЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ 24 мм, С НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **ВНУТРЕННИХ (ХОЛОДНЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ, СТЕКЛО 6 мм, С НДС** | Руб. |  |  |  |

\*- в стоимость 1 кв.м входят все затраты и стоимость всех работ по изготовлению, транспортировке и монтажу изделия, демонтажу старого оконного блока, подготовке оконного проема для монтажа нового окна, наружной и внутренней отделке откосов, уборке и вывозу строительного мусора с места проведения работ.

РАСЧЕТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНУ НАРУЖНЫХ (ТЕПЛЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (1 м2) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ\*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Кол- во | Цена, руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| 1 | Сырье и материалы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Сухарь импоста 13,5 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.2 | Сухарь импоста 32,6 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.3 | Сухарь угловой 43,5 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.4 | Усилитель рамы | пог.м. |  |  |  |
| 1.5 | Штапик под СП 24 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.6 | Адаптер порога под резиновый уплотнитель | пог.м. |  |  |  |
| 1.7 | Адаптер порога под щеточный уплотнитель | пог.м. |  |  |  |
| 1.8 | Рама дверная, откр. внутрь | пог.м. |  |  |  |
| 1.9 | Створка дверная, откр. внутрь | пог.м. |  |  |  |
| 1.10 | Импост дверной | пог.м. |  |  |  |
| 1.11 | Цоколь дверной | пог.м. |  |  |  |
| 1.12 | Порог двери | пог.м. |  |  |  |
| 1.13 | Швеллер 40x40 | пог.м. |  |  |  |
| 1.14 | Фурнитура | шт. |  |  |  |
| 1.15 | Саморез 4.0x18 DIN 7981 | шт. |  |  |  |
| 1.16 | Саморез 4,0x18 DIN 7982 | шт. |  |  |  |
| 1.17 | Саморез 4.0x30 DIN 7981 | шт. |  |  |  |
| 1.18 | Клей 2-х компанентный для АL | кг. |  |  |  |
| 1.19 | Держатель щеточного уплотнителя | шт. |  |  |  |
| 1.20 | Нагель для соединителей импоста | шт. |  |  |  |
| 1.21 | Вкладыш в фальц под СП | шт. |  |  |  |
| 1.22 | Уголок выравнивающий | шт. |  |  |  |
| 1.23 | Уголок выравнивающий | шт. |  |  |  |
| 1.24 | Винт М5-6gх 11 | шт. |  |  |  |
| 1.25 | Винт М5-6gх14 | шт. |  |  |  |
| 1.26 | Фетр 7x6 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.27 | Уплотнитель резиновый | пог.м. |  |  |  |
| 1.28 | Уплотнитель резиновый | пог.м. |  |  |  |
| 1.29 | Уплотнитель резиновый | пог.м. |  |  |  |
| 1.30 | Сэндвич - панель 24 мм | м2 |  |  |  |
| 1.30.1 | Стекло 6 мм | м2 |  |  |  |
| 1.30.2 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) толщиной не менее 24 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.30.3 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) толщиной не менее 32 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.31 | Пластизол | м2 |  |  |  |
| 1.32 | Анкер рамный 202 мм | шт. |  |  |  |
| 1.33 | Саморез 3,5\* 11 сверло | шт. |  |  |  |
| 1.34 | Пена монтажная с температурой применения до – - 18 Со | шт. |  |  |  |
| 1.35 | Очиститель пены | шт. |  |  |  |
| 1.36 | Нащельник 150 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.37 | Доводчик дверной с низкотемпературным маслом | шт. |  |  |  |
| 1.37 | Мешки для мусора | шт. |  |  |  |
| 1.40 | Утилизация строительных отходов на полигоне "Скоково" | м3. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **НАРУЖНЫХ (ТЕПЛЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ 24 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **НАРУЖНЫХ (ТЕПЛЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ, СТЕКЛО 6 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **НАРУЖНЫХ (ТЕПЛЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ с однокамерным стеклопакетом не менее 24 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2** **НАРУЖНЫХ (ТЕПЛЫХ) ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ с двухкамерным стеклопакетом не менее 32 мм, с НДС** | Руб. |  |  |  |

\*- в стоимость 1 кв.м входят все затраты и стоимость всех работ по изготовлению, транспортировке и монтажу изделия, демонтажу старого оконного блока, подготовке оконного проема для монтажа нового окна, наружной и внутренней отделке откосов, уборке и вывозу строительного мусора с места проведения работ.

Расчет стоимости изготовления и замены 1 м2 оконного блока ПВХ с ламинацией и наружной и внутренней отделкой откосов\*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей затрат** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб. (без НДС)** | **Сумма, руб. (без НДС)** |
| 1 | Сырье и материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Саморез универс.WS 3.9 х16 бел. оконный | шт. |  |  |  |
| 1.2 | Саморезы для окон.профиля сверло 3.9х25 | шт. |  |  |  |
| 1.3 | Саморез универс. S 3.9х32 окон.бел. | шт. |  |  |  |
| 1.4 | Саморез универс. WS 4.1х25 бел. оконный | шт. |  |  |  |
| 1.5 | Подставочный профиль | пог.м. |  |  |  |
| 1.6 | Выравнивающая подкладка под стеклопакет 1000 | шт. |  |  |  |
| 1.7 | Соединитель импоста | шт. |  |  |  |
| 1.8 | Армирование lх = 4 m. lу=1,5 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.9 | Армирование для импоста lх = 1 m. lу=1,5 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.10 | Штапик для стеклопакета 24 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.11 | Импост 3-х камерный или больше | пог.м. |  |  |  |
| 1.12 | Рама 3-х камерная или больше | пог.м. |  |  |  |
| 1.13 | Створка 3-х камерная или больше | пог.м. |  |  |  |
| 1.14 | Подкладка под стеклопакет 24 х100 х 3 | шт. |  |  |  |
| 1.15 | Фурнитура оконная ROTO | шт. |  |  |  |
| 1.16 | Герметик силиконовый | шт. |  |  |  |
| 1.17 | Жидкий пластик | шт. |  |  |  |
| 1.18 | Средство для очистки профиля | шт. |  |  |  |
| 1.19 | Анкер рамный 182 мм | шт. |  |  |  |
| 1.20 | Саморез – сверло 3,5 х 11 | шт. |  |  |  |
| 1.21 | ПСУЛ | шт. |  |  |  |
| 1.22 | Пена монтажная температурой применения до – -18о С | шт. |  |  |  |
| 1.23 | Очиститель пены | шт. |  |  |  |
| 1.24 | Отлив 200 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.25 | F – образный профиль | пог.м. |  |  |  |
| 1.26 | Р – образный профиль | пог.м. |  |  |  |
| 1.27 | Подоконник РБК 500 мм | пог.м. |  |  |  |
| 1.28 | Накладка на подоконник | шт. |  |  |  |
| 1.29 | Сендвич - панель 10 мм | шт. |  |  |  |
| 1.30 | Мешки для мусора | шт. |  |  |  |
| 1.31 | Брус 40х10 | шт. |  |  |  |
| 1.32 | Лента оградительная | пог.м. |  |  |  |
| 1.33 | Шуруп центральный импостной | шт. |  |  |  |
| 1.34 | Утеплитель | пог.м. |  |  |  |
| 1.35 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) толщиной не менее 32 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.35.1 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) толщиной не менее 40 мм, толщина стекла не менее 4 мм | м2 |  |  |  |
| 1.36 | Металлизированная пароизоляционная лента с дублированным не тканным полотном | шт. |  |  |  |
| 1.37 | Гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента из мембранного типа (центральный теплоизоляционный слой) | шт. |  |  |  |
| 1.38 | Самоклеющаяся тепло-, гидро- звукоизоляционная лента (внутренний пароизоляционный слой) | шт. |  |  |  |
| 1.41 | Утилизация строительных отходов на полигоне Скоково | м2 |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2 оконного блока ПВХ с ламинацией и наружной и внутренней отделкой с однокамерным стеклопакетом не менее 32 мм, с НДС:** | Руб. |  |  |  |
|  | **Всего стоимость изготовления и замены 1 м2 оконного блока ПВХ с ламинацией и наружной и внутренней отделкой с двухкамерным стеклопакетом не менее 40 мм, с НДС:** | Руб. |  |  |  |

\*- в стоимость 1 кв.м входят все затраты и стоимость всех работ по изготовлению, транспортировке и монтажу изделия, демонтажу старого оконного блока, подготовке оконного проема для монтажа нового окна, наружной и внутренней отделке откосов, уборке и вывозу строительного мусора с места проведения работ.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

**Приложение № 2** к Договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Утверждаю:**

Главный механик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Боруруев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Наряд-заказ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на выполнение работ « »

|  |  |
| --- | --- |
| *Цех №, установка* |  |
| МВЗ |  |
| Статья затрат |  |
| Начало ремонта |  |
| Окончание ремонта |  |
| Принадлежность материалов |  |

# *Описание работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Документация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(нормы времени, дефектная ведомость, чертеж, эскиз, акт)*

# *Заказ оформил* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Механик цеха) (подпись) (Фамилия И.О.)*

# *Особые отметки :* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(состояние работ, особые условия, наличие Акта выявления недостатков)*

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Механик/начальник объекта) (подпись) (Фамилия И.О.)*

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К договору № \_\_\_\_\_

### c «наименование организации»

**Заказ № \_\_\_\_\_**

**Заказ ММ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (без НДС)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цех №, установка** |  |
| **МВЗ** |  |
| **Статья затрат** |  |
| **Начало работ** |  |
| **Окончание работ** |  |
| **Принадлежность материалов** |  |

**Описание работ:**

**Документация:**

(проект №, дефектная ведомость)

**Калькуляция (смета, расчет):** № \_\_\_\_

Срок действия приложения до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

## 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность подпись расшифровка подписи) (должность подпись расшифровка подписи)

**Визы:**

**Главный механик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Начальник цеха \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Механик цеха** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Акт сдачи-приемки выполненных работ**

**к проекту Договору №\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.**

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича , действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, сдругой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями проекта Договора № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г., ПОДРЯДЧИК выполнил по заданию ЗАКАЗЧИКА в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 201\_\_г. следующие работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работы | | | | | Наименование, используемых подрядчиком материалов и услуг | | | |
|  | Цех | Объект | Вид ремонта | Стоимость (в руб. без НДС) | | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимо-сть (руб.) без НДС |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого материалов | | |  |
| Транспортные затраты (\_\_% от стоимости материалов) | | |  |
|  | **Итого по п.1(Общая стоимость работ, материалов, услуг и транспортных затрат без НДС)** | | | | | | | |  |
| Итого по акту (без НДС) | | Стоимость выполненных работ | | |  | Стоимость услуг, материалов и транспортных затрат | | |  |

Итого общая стоимость работ со стоимостью материалов за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп. (сумма прописью) без НДС.

НДС по ставке 18 % составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп. (сумма прописью).

Итого стоимость работ с НДС составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_\_ коп. (сумма прописью)

**ЗАКАЗЧИК**  **ПОДРЯДЧИК**

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Карасев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №308-КР-2016 от 25.08.16., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда **выполнение работ по замене, ремонту оконных блоков и дверных проемов объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА\***

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | Выполнение работ по замене, ремонту оконных блоков и дверных проемов объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей | Приведена в Приложении №1 к договору |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия опциона |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 10**

**Методика оценки предложений контрагентов**

***на выполнение работ по замене оконных блоков и дверных проемов***

***ОАО «Славнефть-ЯНОС»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **Стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб. с НДС (среднее арифметическое значение стоимостей по Приложению №1)** | **Ориентиро-вочная доля работ, %** | **Приве-денная стоимость, руб.** |
| 1 | Комплекс работ по изготовлению и замене 1 м2 оконного блока ПВХ с наружной и внутренней отделкой. |  | 60 |  |
| 2 | Комплекс работ по изготовлению и замене витража 1 м2 из алюминиевого профиля. |  | 10 |  |
| 3 | Комплекс работ по изготовлению и замене дверных блоков 1 м2 из ПВХ. |  | 15 |  |
| 4 | Комплекс работ по изготовлению и замене внутренних (холодных) дверных блоков 1 м2 из алюминиевого профиля. |  | 5 |  |
| 5 | Комплекс работ по изготовлению и замене наружных (теплых) дверных блоков 1 м2 из алюминиевого профиля. |  | 5 |  |
| 6 | Комплекс работ по изготовлению и замене 1 м2 оконного блока ПВХ с ламинацией и наружной и внутренней отделкой. |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО приведенная стоимость, руб. | | | |  |

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора