Приложение № 2

к Договору № ________________

от «____» ___________ 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы

«Обследование оборудования вакуум создающей системы установки С-100 производства КМ-2 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование этапов работы | Отчетные документы | Срок выполнения этапа работы |  | Расчетная цена этапа (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 этап | Предварительное посещение установки, сбор необходимых данных для реагентной обработки | Отчет о возможности защиты оборудования от коррозии, подписанный представителями Исполнителя и заказчика | Дата подписания договора | 01.06.2016 | _____ |
| 2 этап | Разработка и согласование с Заказчиком схемы и программы реагентной обработки для защиты оборудования от коррозии. Подбор необходимых реагентов и их количества для защиты оборудования, исходя из трехгодичного непрерывного межремонтного периода. Определение точек подачи ингибитора при разработке технологической схемы коррозионной защиты и подбор необходимого оборудования, определение возможности использования существуещего на установке С-100 и не задействованного в технологической схеме оборудования. Подготовка исходных данных для оформления технического задания для выполнения рабочего проекта схемы реагентной защиты, включая конструкцию форсунок для ввода реагента. | Проектно-технологическая схема и программа реагентной обработки. Перечень необходимого оборудования, конструкция форсунок. Технологическая схема. | 01.06.2016 | 31.12.2016 | ______ |
| 3 этап | Сопровождение и консультации в ходе всех этапов проектирования и реализации проекта. | Протоколы рабочих и технических совещаний | 31.12.2016 | Реализация проекта | ______ |
| 4 этап | Поставка реагентов для защиты оборудования, проведение ОПИ (опытно промышленных испытаний) в течении 1 года | Ежемесячные отчеты о проведении ОПИ | Реализация проекта | В течении 1 года после реализации проекта | _______ |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |

Подрядчик:							Заказчик:

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________				                      _______________ А.А. Никитин

м.п.								м.п.