|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к Договору для лота № 1  Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки ГФУ (парки) цех №5 согласно графика простоев. | | | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки ГФУ (парки) цех №5 согласно графика простоев. | | | | |
| Месяц | | | | |
| Июнь | | Июль | | |
| 3 календарных дня | 7 календарных дней | 7 календарных дней | 3 календарных дня | |
| Останов, подготовка установки к ремонту | Ремонтные работы | | Пуск объекта | |

Сдача установки в ремонт

Прием установки из ремонта

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.